经管学院硕士学位论文校内专家审查意见及修改说明

| 学生姓名 |  | 黄毅佳 | 学号 | 12207080766 | 论文题目 | 忠万高速公路A8项目施工进度管理研究 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家审查意见 |  |  |  |  |  | 修改说明（由学生填写） |
| 专家一 | - 论文阐述有一定逻辑性和层次感。 - P30中的4.3施工进度优化部分，包括成本优化、质量优化和技术优化，是否合适？ - 论文2.4中提到甘特图和关键路线法，论文第四章中采用了甘特图，实际上施工进度分析中，关键路线可分析出关键路线，从而确定总工期。为确保进度，可据此提出保障措施，如按上述思路组织论文，得到的结论会更有说服力。 - 文中的甘特图是copy过来的，建议作者重绘。 |  |  |  |  |  |
| 专家二 | 施工进度理应该有具体数据分析和关键线路分析，而文中没有看到，建议补充进来。同时要补充相应存在的问题和提出的措施。文中几个甘特图打印不清晰，建议修改。提出的相应措施要与前面联系起来，注意前后逻辑关系。建议修改。 |  |  |  |  |  |
| 专家三 | - 第三章将忠万告诉公路A8项目概况单独作为一章，不妥，建议与第四章整合后分拆为两章，即编制与优化。 - 参考文献与文中部分不对应，且混用了两种注释或标注体系。 |  |  |  |  |  |

导师签名：                                      时间：